## Slide 1: Utilização de Behaviour-Driven Development para apoio à modelagem de requisitos e Gestão das Comunicações
Autor: Giovanni Vicente Gentile da Silva
Orientadora: Profª Drª Jussara Pimenta Matos
Março/2021
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PECE – Programa de Educação Continuada em Engenharia

## Slide 2: Agenda
Introdução
Objetivos
Conceitos e Proposta de Práticas com BDD
Aplicação da Proposta em um Estudo de Caso
Análise dos resultados
Conclusões e Trabalhos Futuros
Principais Referências
Metodologia

## Slide 3: Introdução
Dentre os fatores que podem levar à finalização mal sucedida de um projeto, estão a falta de entendimento pleno dos requisitos e falhas na comunicação
Estes problemas se agravam quando a atuação no projeto ocorre entre equipes distribuídas, dado o potencial aumento de conflitos e maior número de canais de comunicação
Esses impactos são destacados e tratados em artigos acadêmicos como o de Verner, Sampson e Cerpa (2008) e Lehtinen (2014); análises como a realizada pelo PMI (2013) e o estudo realizado por Hinds e Bailey (2003)
A motivação do trabalho é propor uma solução para estes problemas, destacados nas referências citadas e percebidos em projetos no qual houve a participação do autor

## Slide 4: Objetivos
Propor um conjunto de práticas utilizando BDD para apoiar nas definições e critérios de aceitação do software, de modo a promover um entendimento comum sobre quais comportamentos (requisitos) devem ser implementados no sistema, aliado à definições da disciplina de Gestão das Comunicações conforme apresentado no PMBOK®, de modo a minimizar ruídos, conflitos e retrabalhos
Este conjunto de práticas visa influenciar positivamente na entrega bem sucedida de um projeto (considerando prazos e custos), minimizando os impactos causados por problemas no entendimento do que é necessário ser feito e por falhas nas comunicações

## Slide 5: Metodologia
Definição do escopo do trabalho e motivações
Levantamento bibliográfico e estudo de materiais relacionados aos tema
Criação de uma lista de práticas de Gestão das Comunicações, considerando a especificação de requisitos com o formato BDD (notação Gherkin)
Aplicação da lista em um estudo de caso com participação de oito profissionais e com o autor atuando como facilitador
Avaliação qualitativa da influência das práticas na entrega, mediante aplicação de um questionário

## Slide 6: Conceitos e Proposta de Práticas com BDD (1/8)
Behaviour-Driven Development
Sintaxe Gherkin e
linguagem ubíqua
“Não é um meio de testar software, mas sim de testar o entendimento das pessoas em como um software, ainda a ser escrito, deve se comportar”
14 fatores para escrita de cenários
BDD com qualidade

## Slide 7: Conceitos e Proposta de Práticas com BDD (2/8)
Gestão das Comunicações
  Planejar, Controlar, Monitorar
  Identificação de partes interessadas
  Engajamento de partes interessadas
  Centralização de documentos em repositório conhecido
  5 C’s da comunicação escrita:
Correta
Concisa
Clara
Coerente
Controlada

## Slide 8: Conceitos e Proposta de Práticas com BDD (3/8)
Proposta de Práticas com BDD – Papéis e Responsabilidades
Responsável pelo projeto: atua como facilitador na execução das práticas
e garante que a execução está correta
Product Owner: traduz as necessidades de negócio para as equipes e atua
solucionando dúvidas da equipe sobre o domínio
Desenvolvedor: realiza (com apoio dos demais papéis) a especificação em
formato BDD e também a codificação do projeto
Engenheiro de qualidade: ajuda a produzir as documentações e definir os
cenários que precisam ser especificados e, posteriormente, testados

## Slide 9: Conceitos e Proposta de Práticas com BDD (4/8)
Proposta de Práticas com BDD – Lista de Verificação

## Slide 10: Conceitos e Proposta de Práticas com BDD (5/8)

## Slide 11: Conceitos e Proposta de Práticas com BDD (6/8)

## Slide 12: Conceitos e Proposta de Práticas com BDD (7/8)
Proposta de Práticas com BDD – Fluxo de aplicação proposto

## Slide 13: Conceitos e Proposta de Práticas com BDD (8/8)
Proposta de Práticas com BDD – Questionário de Avaliação

## Slide 14: Aplicação da Proposta em um Estudo de Caso (1/3)
Estudo de caso: consulta de comprovantes no portal corporativo
Responsável
pelo Projeto
Equipe Responsável
Equipe Envolvida
PO nível Pleno
Desenvolvedor nível Pleno
QA nível Pleno
PO nível Sênior
Desenvolvedor nível Sênior
Desenvolvedor nível Júnior
Desenvolvedor nível Júnior
QA nível Pleno

## Slide 15: Aplicação da Proposta em um Estudo de Caso (2/3)
Reunião inicial e primeira versão das especificações

## Slide 16: Aplicação da Proposta em um Estudo de Caso (3/3)
Reunião com envolvidos e atualização das especificações

## Slide 17: Análise dos resultados (1/7)

## Slide 18: Análise dos resultados (2/7)

## Slide 19: Análise dos resultados (3/7)

## Slide 20: Análise dos resultados (4/7)

## Slide 21: Análise dos resultados (5/7)

## Slide 22: Análise dos resultados (6/7)

## Slide 23: Análise dos resultados (7/7)

## Slide 24: Conclusões
O BDD contribuiu com os entendimentos do quê precisa ser feito
A maioria dos participantes considerou o grau de dificuldade para aprender BDD moderado
As práticas contribuíram para uma menor incidência de conflitos
A entrega do projeto, considerando prazo e custo, foi bem sucedida
Grau de influência do BDD ficou com média 8
A preocupação em definir os comportamentos antes do início dos desenvolvimentos foi considerada muito relevante para o sucesso do projeto
A preocupação com a gestão das comunicações também foi considerada fundamental para os resultados do projeto
No geral a percepção de que as práticas influenciaram os resultados ficaram com um resultado de aproximadamente 9, em uma escala de 0 a 10

## Slide 25: Conclusões
Trabalhos futuros
  Avaliar a influência da proposta em outras fases do projeto que não a de especificação de requisitos, como codificação e testes
  Aplicar a proposta em contextos diferentes, como por exemplo com equipes de diferentes tamanhos e níveis de experiência
  Avaliar a influência das práticas em um projeto com o escopo maior, visto que neste trabalho foram tratados somente 3 cenários
  Realizar uma análise sobre as principais dificuldades no aprendizado do BDD e como superá-las
  Avaliar os efeitos da experiência do profissional no aprendizado do BDD

## Slide 26: Principais Referências
NORTH & ASSOCIATES, Dan. Introducing BDD. Disponível em: <http://dannorth.net/introducing-bdd>. Março de 2006. Acesso em 4 de setembro de 2020.
VERNER, June; SAMPSON, Jennifer; CERPA, Narciso. What factors lead to software project failure? Second International Conference on Research Challenges in Information Science. IEEE, 2008. p. 71-80, 2008
LEHTINEN, Timo OA et al. Perceived causes of software project failures–An analysis of their relationships. Information and Software Technology, v. 56, n. 6, p. 623-643, 2014
PMI. Guia PMBOK® - 6ª Edição. Project Management Institute, Inc., 2017
PMI. More Than Half of All Project Budget Risk is Due to Innefective Communications. Disponível em: <encurtador.com.br/jqxY2>. Maio de 2013. Acesso em 4 de setembro de 2020
SOLÍS, Carlos; WANG, Xiaofeng. A study of the characteristics of behaviour driven development. In: 37th EUROMICRO Conference on Software Engineering and Advanced Applications. IEEE, 2011. p. 383-387, 2011.
HELLESØY, Aslak. Disclaimer: I am the creator of Cucumber. Disponível em: <https://news.ycombinator.com/item?id=10194242>. Setembro de 2015. Acesso em 4 de setembro de 2020.
HINDS, Pamela J.; BAILEY, Diane E. Out of sight, out of sync: Understanding conflict in distributed teams. Organization science, v. 14, n. 6, p. 615-632, 2003.